## Slide 1
照片分类系统
照片分类组
Notes: 这里需要先简单说明一下我们这个项目是什么，面向谁

## Slide 2
目录
01
小组成员分工和计划进度
03
需求分析
02
项目管理和预算说明
04
团队实践记录

## Slide 3
01
小组成员分工和计划进度

## Slide 4
小组成员分工和计划进度
周扬——项目经理、项目管理员
负责项目的整体计划和执行。
确保项目按时按预算完成，协调团队成员的工作。
监督项目进度，解决项目中出现的问题和风险。
蔡泽铭——系统架构指导、后端开发
设计和定义系统的整体架构，确保系统的可扩展性和高效性。
评估并管理系统架构中的风险与挑战。
选择合适的技术栈和工具，指导开发团队的技术实现。
朱镕彬——数据管理经理、质量保证工程师
统筹团队的数据管理工作
管理项目的数据，包括数据存储、备份、恢复和安全管理。
设计数据库架构，优化查询和存储性能。

## Slide 5
小组成员分工和计划进度
史云帆——UI设计经理、UI设计师
李威——开发经理、前端开发
尹向哲——版本管理经理、前端开发
统筹团队的设计工作
与前端开发人员合作，确保设计的可实现性。
创建项目的视觉设计，包括界面布局、图标、颜色和字体等。
统筹团队的开发工作
实现UI设计师提供的设计稿，开发和维护前端页面。
确保前端页面的性能、响应速度以及与后端的无缝连接。
统筹团队的版本的管理工作
确保不同版本的可追溯性，处理版本冲突和回滚。
维护项目的版本历史，确保项目进展记录的完整性。

## Slide 6
小组成员分工和计划进度
许沣鲡——测试经理、数据分析师
周志龙——配置管理经理、后端开发
统筹团队的测试工作
制定测试计划和用例，执行功能、集成、回归和性能测试。
生成测试报告，评估软件质量，确保按时交付高质量的软件。
统筹团队的配置管理工作
管理和维护项目的配置项，包括代码版本、环境设置等。
制定和实施配置管理策略，确保团队所有成员使用一致的开发环境。

## Slide 7
小组成员分工和计划进度
计划进度说明——见文档

## Slide 8
02
项目管理和预算说明

## Slide 9
项目管理方法
管理方法：敏捷开发 (Agile Development)
迭代周期：项目周期较短，为期三周，每周作为一个迭代周期。
每日简会：每个工作日进行15分钟的短时间会议，讨论进展、障碍和下一步计划。
回顾会议：每周结束时进行任务回顾，评估团队表现，识别改进点。
- 任务看板：任务可视化，实时跟踪进度。

## Slide 10
项目管理工具—华为CodeArts平台
项目管理模块配置：
- 任务管理
- 迭代计划
- 看板管理
代码托管与版本控制：
- 代码仓库创建
- 分支管理
- 代码审查
持续集成与交付：
- 构建流水线配置
- 测试与部署
- CI/CD 监控与报告
测试管理：
- 测试计划与用例管理
- 测试执行与缺陷管理
文档管理：
- Wiki文档
- 版本控制

## Slide 11
开发环境及配置
操作系统：建议使用 Linux（如Ubuntu 20.04 LTS）或 Windows 10/11
编程语言：JavaScript (ES6+)，SQL
前端框架：Vue.js (Vue 3)
后端框架：Node.js (Express.js)
数据库：openGauss
版本控制：Git
包管理器：npm（Node.js包管理器）

## Slide 12
成本分配
1. 人力成本：
- 成本分配： 预算中至少60-70%应分配给人力成本（约3-3.5万）。每个人的报酬可以根据其角色的重要性和工作量来调整。
2. 软件和工具：
- 开发工具与软件许可： 可能需要购买开发工具、IDE、版本控制系统、数据分析工具等软件的许可费。预算约10%（5000元）。
- 云服务与存储： 如果项目需要云服务或数据存储（如AWS、Azure等），预留5-10%的预算（2500-5000元）。
3. 硬件与基础设施：
- 设备采购与维护： 确保团队有足够的设备（如电脑、测试设备等），预算约5%（2500元）。
- 网络与通信费用： 支付因远程工作或团队间沟通所产生的费用（如VPN、视频会议软件等），预算约3%（1500元）。
4. 测试与调试费用：
- 测试环境的搭建与维护： 包括购买测试工具、设置虚拟机或其他测试环境，预算约5%（2500元）。
- 模型训练费用： 如果需要使用额外的算力或GPU实例进行模型训练，预留约3%的预算（1500元）。
5. 项目管理与其他费用：
- 文档制作与培训： 包括用户手册、项目文档、团队培训等，预算约5%（2500元）。
- 不可预见费用： 预留3-5%的预算作为不可预见的费用（1500-2500元），以应对突发状况。

## Slide 13
决策流程
制定决策框架：
- 确定决策的标准和依据，包括成本效益分析结果、风险评估、项目优先级等。
2. 定期审核与调整：
- 每周召开项目会议，审核项目进展和预算执行情况，及时调整经济决策。
3. 决策反馈机制：
- 建立快速反馈机制，以应对突发的经济问题，如费用超支或资源短缺。

## Slide 14
决策工具
预算管理表
使用电子表格工具（如Excel）创建详细的预算管理表，实时跟踪和更新项目支出情况。
项目管理软件
使用华为CodeArts或其他项目管理软件进行任务和资源的管理，确保经济决策与项目进展紧密结合。
财务报表与分析
定期生成财务报表，分析项目的资金流动，确保每一笔支出的合理性和有效性。

## Slide 15
03
需求分析

## Slide 16
需求分析

## Slide 17
04
团队实践记录
group division

## Slide 18
会议记录

## Slide 19
实践照片

## Slide 20
照片分类系统
谢谢大家！
照片分类组