## Slide 1
第三次汇报
照片分类组
Notes: 这里需要先简单说明一下我们这个项目是什么，面向谁

## Slide 2
目录
01
负责人计划执行情况
03
系统功能演示
02
项目管理情况
04
实践材料

## Slide 3
01
负责人计划执行情况

## Slide 4
周扬 | 计划执行情况 | 遇到的难点 | 解决措施
项目经理、项目管理员 | 完善项目管理工作，推进第二次工作迭代 推进了前后端功能对接，实现分类系统的初步运行 推进测试计划制定，完成部分单元测试内容 | 管理工具的学习需要时间，使用不够熟练 开发人员进度对接不够紧凑 项目进度统计存在延时，格式不统一 | 加快熟悉管理工具使用，统一进度统计格式 加强组内成员交流，通过短会议等形式使对接更加紧凑

## Slide 5
蔡泽铭 | 计划执行情况 | 遇到的难点 | 解决措施
系统架构指导、后端开发 | 实现优化单文件上传，多文件上传，删除操作。 完善项目架构设计 | 对文件读取时的时间格式处理，对不同格式文件的处理。 | 编写相关工具类函数，调用相关的函数进行处理

## Slide 6
尹向哲 | 计划执行情况 | 遇到的难点 | 解决措施
版本管理经理、前端开发 | 实现使用ai模型对照片进行分类，并协助将模型接入项目 按计划完成了对项目版本的管理，保证项目稳定 | Ai模型与后端的连接问题 | 通过组内讨论和网络搜索得到解决措施，如使用java的ProcessBuilder启动py脚本

## Slide 7
史云帆 | 计划执行情况 | 遇到的难点 | 解决措施
UI设计经理、UI设计师 | 完善预算报表，实现预算可视化，分析第一周预算与实际差值 | 开发周期较短，样本较少，难以生成精细化报表 | 纵向挖掘数据，借用工具完善相关文档。

## Slide 8
周志龙 | 计划执行情况 | 遇到的难点 | 解决措施
配置管理经理、后端开发 | 实现文件删除操作和本地归档功能，完成前后端大部分对接。 | 数据格式的处理，前后端的统一，浏览器的权限限制（出于安全考虑无法访问本地文件） | 设置springboot静态资源目录，在前端使用代理。

## Slide 9
李威 | 计划执行情况 | 遇到的难点 | 解决措施
开发经理、前端开发 | 完成前端部分功能补全，继续对接前后端接口，协助实现ai图片分类功能并将其接入前端。 明确项目开发进度，确定后续工作分工，跟进项目进度 | 图片信息提取库exif有n未定义的bug导致无法读取图片详细信息 | 与后端开发人员进行沟通，将其在后端中解决

## Slide 10
朱镕彬 | 计划执行情况 | 遇到的难点 | 解决措施
数据管理经理、质量保证工程师 | 数据库表结构设计完毕，云端openGauss数据库配置完成，可以与后端连接 | 云服务器上数据库的配置问题 | 通过查阅指导手册和网络搜索解决

## Slide 11
许沣鲡 | 计划执行情况 | 遇到的难点 | 解决措施
测试经理、数据分析师 | 测试方案设计完毕，试用jest与cypress进行测试。 | 测试工具的使用和测试方案的执行 | 组织测试人员熟悉测试工具，尽快推进测试的执行

## Slide 12
02
项目管理情况

## Slide 13
项目规划
项目思维导图

## Slide 14
项目规划
工作项管理

## Slide 15
项目规划
工作项管理

## Slide 16
工作迭代
迭代统计

## Slide 17
代码托管
提交记录

## Slide 18
代码托管
仓库统计

## Slide 19
03
系统功能演示

## Slide 20
04
实践材料

## Slide 21
实践照片

## Slide 22
照片分类系统
谢谢大家！
照片分类组