## Slide 1
第四次汇报
照片分类组
Notes: 这里需要先简单说明一下我们这个项目是什么，面向谁

## Slide 2
目录
01
负责人计划执行情况
03
系统功能及测试演示
02
项目迭代情况说明
04
实践材料

## Slide 3
01
负责人计划执行情况

## Slide 4
周扬 | 计划执行情况 | 遇到的难点 | 解决措施
项目经理、项目管理员 | 完善项目管理工作，推进第三次工作迭代 推进了系统的问题修复 推进了测试计划的执行，初步完成测试工作 | 测试工具的熟悉使用 项目进度统计与迭代工作的对齐 文档的清晰归档 | 查阅资料和咨询有经验的人员 细化迭代工作的整理，查漏补缺 利用管理工具细化文档管理

## Slide 5
蔡泽铭 | 计划执行情况 | 遇到的难点 | 解决措施
系统架构指导、后端开发 | 完成项目后端基本功能的实现，包括文件上传、批处理以及删除操作，并通过本地初步功能测试， | 对于系统项目框架的设计上没有明确的认知，无法从已有的知识体系中搭建合适的系统框架。 对实体类的属性格式和数据库建表格式的不确定。 在前期开发中未考虑关于专业图片格式（包括但不限于RAW格式）的处理，所使用的函数也无法处理相关的文件格式。 | 通过查阅网上开源的企业项目，学习其项目结构设计 与前端成员开展沟通交流合作，最终确定相关实体类的属性类型以及传入数据库表的建表格式。 通过查阅相关资料，采用exif相关函数进行获取，可以实现对不同图片格式的相关属性进行获取。

## Slide 6
尹向哲 | 计划执行情况 | 遇到的难点 | 解决措施
版本管理经理、前端开发 | 分支管理策略得到有效实施，代码整合和冲突管理顺利进行。 代码审查及合并： 已协助开发经理和系统架构指导进行代码审查，确保代码质量和一致性。成功管理代码合并请求，解决合并冲突 | 开发进入后期后的版本混乱和合并冲突 | 明确合并规则，规范成员提交

## Slide 7
史云帆 | 计划执行情况 | 遇到的难点 | 解决措施
UI设计经理、UI设计师 | 设计优化与完善：根据第一周的反馈，优化和调整设计方案，修正设计中的问题。 更新财务报表：在第一周基础财务报表的基础上增加可视化功能，使项目资金使用情况更直观便于核算。 | 开发周期较短，样本较少，难以生成精细化报表，单元测试出现配置问题 | 纵向挖掘数据，借用工具完善相关文档；与编码同学沟通并查阅资料解决

## Slide 8
周志龙 | 计划执行情况 | 遇到的难点 | 解决措施
配置管理经理、后端开发 | 部署配置管理工具，配置初始设置，并为项目创建版本库和目录结构 识别并注册项目的所有配置项，导入初始版本的代码、文档和其他资源。 配置项控制流程的培训，确保团队成员熟悉工具的使用和配置管理流程。 | 项目迭代后没有完全按照预定的接口接入，需要较多修改 | 与其他开发人员密切对接，确保接口对接准确

## Slide 9
李威 | 计划执行情况 | 遇到的难点 | 解决措施
开发经理、前端开发 | 审查了系统架构与接口的实现情况。 协助解决模块集成中的问题，确保了系统的各部分顺利对接。 对关键模块进行了代码审核，确保代码质量符合标准。 组织团队沟通，评估项目的当前状态。根据进展情况，调整了第三周的工作重点和资源分配。 | 不熟悉ai深度学习相关内容，很难找到最新的相关资料 | 求助深度学习方面的专家，根据其提供的论文和相关资料给项目更新了性能更加强大的ai模型

## Slide 10
朱镕彬 | 计划执行情况 | 遇到的难点 | 解决措施
数据管理经理、质量保证工程师 | • 配置云服务器，确保系统运行环境稳定。 • 将数据库与后端系统成功连接，完成基础架构的搭建。 • 建立数据库的表和视图，设计合理的数据库结构。 • 确保数据库能够支持后续数据的高效存储和管理。 | 建立以分类归档查看信息的视图在处理多分类的图片时出现问题 | 查阅相关资料解决

## Slide 11
许沣鲡 | 计划执行情况 | 遇到的难点 | 解决措施
测试经理、数据分析师 | 完成测试环境的搭建，确保所有测试工具、数据库连接等准备就绪。 开始执行功能测试，验证图片导入、管理、自动分类等基本功能是否按预期工作。 深入分析测试数据，编写测试报告，记录发现的问题和潜在的风险点。 与开发团队紧密合作，跟踪并验证问题修复情况。 | Jest测试Vue组件时的配置问题 | 查阅相关资料解决

## Slide 12
02
项目迭代情况说明

## Slide 13
项目规划
工作项迭代

## Slide 14
项目规划
工作项迭代

## Slide 15
项目规划
代码托管迭代

## Slide 16
项目规划
代码托管迭代

## Slide 17
项目规划
测试迭代

## Slide 18
工作迭代
测试迭代

## Slide 19
03
系统功能演示

## Slide 20
04
实践材料

## Slide 21
实践照片

## Slide 22
照片分类系统
谢谢大家！
照片分类组